湖州师范学院

东校区行政楼周边及地下车库、研究生楼周边及一层车库交通设施工程招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院东校区行政楼周边及地下车库、研究生楼周边及一层车库交通设施工程。

2、采购项目编号:cg2014-236。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：75000元，大写人民币柒万伍仟元整。

5、要求工期：2014年10月31日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量清单：

| 序号 | 名称 | 规格及型号（mm*mm） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标线 | 1000×150 | 3500 | 个 |  |  | 热熔型 |
| 2 | 车位 | 6000×2500 | 118 | 个 |  |  | 热熔型 |
| 3 | 编号 | 300×1500 | 50 | 个 |  |  | 常温型 |
| 4 | 医学院自行车位 | 1000×150 | 80 | 个 |  |  | 热熔型 |
| 5 | 防撞护角 | 800×100 | 25 | 个 |  |  | 橡胶 |
| 6 | 出入口标志 | 3000×500 | 2 | 个 |  |  | 铝板、反光膜 |
| 7 | 减速带 | 1000×400 | 34 | 个 |  |  | 新型复合材料 |
| 8 | 指路标志 | 2000×500 | l | 个 |  |  | 铝板、反光膜 |
| 9 | 出口指示标志 | 1200×400 | 2 | 个 |  |  | 铝板、反光膜 |
| 10 | 行人通道标志 | 1200×500 | 2 | 个 |  |  | 铝板、反光膜 |
| 11 | 导向箭头 | 3000×1500 | 14 | 个 |  |  | 热熔型 |
| 12 | 地上箭头 | 6000×1500 | 8 | 个 |  |  | 热熔型 |
| 13 | 停车位标志 | 800×800 | 8 | 个 |  |  | 铝板、反光膜 |
| 14 | 停车库标志 | 1000×800 | 4 | 个 |  |  | 铝板、反光膜 |
| 15 | 反光道钉 | 150×120 | 20 | 个 |  |  | 铝制 |
| 16 | 轮廓标 | 250×50 | 20 | 个 |  |  | PVC |
| 17 | 大门出入减速带 | 1000×400 | 30 | 个 |  |  | 新型复合材料 |
| 18 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：另附图纸，在报名时领取图纸复印件。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年10月16日上午9：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

在完全响应标书的前提下，一次报价，最低价确定为中标人。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起两年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2014年10月9日