湖州师范学院13号教学楼五楼屋面维修工程项目

招标文件

一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院13号教学楼五楼屋面维修工程项目。

2．采购项目编号:XZ2017-102。

3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币壹拾叁万壹仟捌佰玖拾元整（￥131890）。

5．要求工期：2017年10月01日前完成。

6．报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院13号教学楼五楼屋面维修工程项目（工程量清单详见附件）。

三、清单编制范围：

湖州师范学院13号教学楼五楼屋面维修清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省安装工程预算定额》（2010）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）、《装饰装修工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

2.人工参照《湖州造价信息》2017年第6期，材料价格参照《湖州造价信息》2017年第7期、《浙江省造价信息》2017年第7期；

3.关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知《建建发[2016]144号》；

4.关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知《浙建站定[2016]23号》；

5.意外伤害保险、工伤保险按湖造价[2010] 14号计取；

6.工程税金按11%计取。

五、相关说明

1.本项目中的建筑垃圾，投标人应充分考虑现场实际情况,结合清单特征在投标报价中自行考虑，工程结算价格不作调整。

2.原建筑内，部分保留的装饰在施工时应采取有效的保护措施，避免遭到破坏，如因在施工过程中遭到破坏必须进行修复，费用不计。

3.其它拆除项目中，由投标单位自行考虑本项目特点，无论清单项目增减，该拆除项目一次性包干，结算时不作调整。

4.暂列金额1万元列入其它项目费用中。

5.有关品牌事项说明：本工程部分材料招标人推荐以下生产厂或品牌，投标人自选其一，竞争报价，并在填报的“主要材料价格表”中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、质量等级等；如未注明，一旦中标则由业主在指定生产厂或品牌范围内确定，价格不予调整。主要材料推荐品牌（或厂家）具体如下：(1)墙地砖：诺贝尔、冠军、斯米克；(2)防水卷材：雨虹、禹王、科顺。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质复印件。（建市﹝2014﹞159号）。

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。

七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2017年09月07日上午9：30。（投标人迟到视为自动弃标）

2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、履约保证金

中标人签订合同前应交纳履约保证金，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金14个工作日内无息返还。

十、付款方式

本项目需进行工程审计，待工程验收合格并经工程审计后，校方支付至审计审定价的90%；其余审计审定价的10%作为质保金留存校方账户，自验收合格之日起满三年经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。审计审定价为本工程项目的最终结算价。中标方根据校方每期的支付金额提供正规税务发票。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十一、保修期

本项目工程质保期自验收合格之日起按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。

十二、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2017年08月31日