湖州师范学院东校区明达路两侧绿化增补移植工程项目招标文件

一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院东校区明达路两侧绿化增补移植工程项目。

2.采购项目编号:XZ2019-073。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币壹拾壹万柒仟零肆元整（￥117004）。

5.要求工期：2019年04月30日前完成，具体工期以开竣工报告为准。

6.报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院东校区明达路两侧绿化增补移植工程项目（工程量清单详见附件）。

三、清单编制范围：

湖州师范学院东校区明达路两侧绿化增补移植工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018）、建设工程工程量清单计价规（GB50584-2013）；

2.材料价格参照《湖州造价信息》2018年第12期，《浙江省造价信息》2018年第12期；

3.根据《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》浙建站定[2016]54号；

4.工程税金按10%计取。

五、相关说明

1.综合单价中的风险因素、风险范围（幅度）请投标单位自行考虑；

2.投标人在施工过程中，应做好地下管线及周围各种设施的保护措施，一旦发生，费用自负；

3.垃圾、非种植土等挖除并外运，运距及弃置地点投标单位自行考虑；

4.绿化施工前，必须先清理场地。绿地内土壤中不应含有建筑废土及其他有害成分。植物种植前应根据甲方要求，翻整土地，深度为30cm左右；

5.支撑的形式：去皮杉木（刷桐油一遍）高四脚桩、扁担桩，支撑后的树身必须正直；

6.绿化工程苗木养护期为一年，一年养护期内如有苗木死亡需投标单位自行负责补植同种规格苗木；

7.本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距均由投标人自行调查，计入投标报价，今后不作调整；

8.本工程施工范围内所有有碍施工进行的残留垃圾、废料等的清运费用由投标人综合考虑；

9.清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的，投标人应根据所提供的工程量清单及项目特征并结合设计图纸，包括但不限于清单项目所列内容进行报价；

10.根据目前施工现场的条件，投标方应充分考虑现场交通运输、交叉施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、该项费用由各投标方综合考虑投标报价，自行摊销，不另行单独计价；

11.本工程量仅作为招投标使用，不作为最终结算依据，最终结算工程量以实际发生并由业主确认，审计审核无误的工程量为准；

12.其他未尽事宜详见招标文件及其补充文件；

13.本工程设暂列金额5000元。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及移、种植费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。

3.承接园林工程施工、养护能力的施工企业（以企业营业执照经营范围为主）复印件。

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

5.施工安全和售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。

七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2019年03月25日上午9：50。（投标人未到或迟到视为自动弃标）

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金及质保金

中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。项目竣工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，本项目质保期自验收合格之日起满1年，质保期满，经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。

十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满壹年经使用部门确认后14个工作日内，由校方出资部门无息返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。

十二、质保期

本项目工程质保期自竣工验收合格之日起满1年，质保期内中标人应负责免费对本工程量清单范围内所有种植绿化保活及养护。

十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院东校区明达路两侧绿化增补移植工程项目合同》。

附件：湖州师范学院东校区明达路两侧绿化增补移植工程项目工程量清单。

湖州师范学院采购管理中心

2019年03月18日