湖州师范学院信息工程学院物联网实验室环境改造项目招标文件

一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院信息工程学院物联网实验室环境改造项目。

2．采购项目编号:XZ2016-107。

3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币壹拾叁万贰仟肆佰伍拾肆元整（￥132454）。

5．要求工期：2016年10月28日前完成。

6．报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院信息工程学院物联网实验室环境改造项目。（工程量清单详见附件）

三、清单编制范围：

湖州师范学院信息工程学院物联网实验室环境改造项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省安装工程预算定额》（2010）建设工程工程量清单计价规范（GB50584-2013）。

2.人工价格参照《湖州造价信息》2016年第6期，材料价格参照《湖州造价信息》2016年第8期《浙江省造价信息》2016年第8期。

3.浙江省建设工程施工取费费率（浙建站定[2016]23号）。

4.意外伤害保险、工伤保险按湖造价[2010]14号计取。

5.工程税金按11.07%计取。

五、相关说明

1.原建筑内，部分保留的装饰在施工时应采取有效的保护措施，避免遭到破坏，如因在施工过程中遭到破坏必须进行修复，费用不计。

2.本工程施工范围内所有有碍施工进行的残留垃圾、废料等的清运费用由投标人综合考虑。

3.未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价。但应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认。

4. 本工程量仅作为招投标使用，不作为最终结算依据，最终结算工程量以实际发生并由业主确认，审计审核无误的工程量为准。

5.其他未尽事宜详见招标文件及其补充文件。

6.推荐品牌

（1）.涂料、乳胶漆：三棵树、立邦、多乐士。

（2）.细木工板、装饰夹板：兔宝宝、千年舟、莫干山 。

（3）.地砖：东鹏、冠军、宏宇。

（4）.灯具：嘉美、鸿雁、雷士。

（5）.开关插座：鸿雁、德力西、正泰。

（6）.电线电缆：虎牌中策、鸿雁、元通。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质复印件。（建市﹝2014﹞159号）

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2016年10月11日上午9：30。（投标人迟到视为自动弃标）

2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：王老师，联系电话：0572-2322721，13819225255。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、履约保证金及质量保证金

中标人签订合同前应交纳履约保证金，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，自验收合格之日起满一年，经使用部门确认后14个工作日内无息退还质量保证金。

十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、且审计结束出具审计报告后14个工作日内校方支付至审计审定价格的100%。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十一、保修期

本项目工程质量按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内，中标人应负责免费维修。

十二、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2016年9月28日