湖州师范学院明达路等路灯灯杆绿化改造项目

招标文件

一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院明达路等路灯灯杆绿化改造项目。

2.采购项目编号:XZ2016-101。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币捌万零叁佰零叁元整（￥80303）。

5.要求工期：2016年10月8日前完成。

6.报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院明达路等路灯灯杆绿化改造项目。（工程量清单详见附件）

三、清单编制范围：

湖州师范学院明达路等路灯灯杆绿化改造项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及浙江省补充条款和浙江省计价表式。

2.《浙江省建设工程计价规则（2010）》。

3.《浙江省建设工程施工费用定额（2010）》。

4.《浙江省市政工程预算定额（2010）》。

5.《浙江省建筑工程预算定额（2010）》。

6.《浙江省安装工程预算定额（2010）》。

7.关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知（浙建站定[2016]23号）。

8.关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知（浙建站信[2016]25号）。

9.材料价格按湖州市造价信息2016年第7期,人工费调差按湖州市造价信息2016年第6期。

五、相关说明

1.路灯灯杆绿化改造总体采用灯杆吊盆方式，力求效果鲜艳、明亮，既可四季常绿，又要全年有花。样式参照图片一，制作铁艺挂架（与灯杆颜色保持一致，白色），下挂吊盆2个。灯杆数量暂定132根，安装位置位于灯杆地面以上2.5-3.0M处。

2.铁艺挂架与灯杆的固定确保稳固、不锈，挂架烤漆讲究，确保使用寿命3年。

3.吊盆采用PP原料，上口直径30CM，呈圆形，原料中加入抗氧化、抗紫外线、抗老化等元素，具有坚固耐用，韧性好，阻燃、环保无毒等特点。

4.吊盆与挂架的连接，采用钢链条三点固定，连接处采用特殊工艺或办法固定，不易轻易取下。

5.植物的配置选定常青藤、矮牵牛、太阳花，同比例配置，间隔摆放，具体由校方确定。植物养护过程中应在灌溉水中添加特殊配置的营养液，并定期修剪。

6.植物养护周期为一年（保证存活率为9个月，除寒暑假外其余时间如遇植物枯萎马上进行更换）。

7.中标人对铁艺挂架及花盆的安全性以及施工管理的安全性负责，如发生安全责任事故由中标人承担完全法律责任。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.城市园林绿化三级及以上资质复印件。

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5.售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。正本每页均需加盖投标人公章（包括工程量清单），副本为正本的复印件。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2016年9月26日上午9：30。（逾期送达作无效标处理）

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：王老师，联系电话：0572-2322721，13819225255。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的投标人为中标人。

九、履约保证金及质量保证金

中标人签订合同前应交纳履约保证金，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，自验收合格之日起满一年，经使用部门确认后14个工作日内无息退还质量保证金。

十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、且审计结束出具审计报告后14个工作日内校方支付至审计审定价格的50%，验收合格满一年后经甲方确认支付至审计审定价格的100%。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十一、保修期

铁艺挂架与灯杆的固定确保稳固、不锈，挂架烤漆讲究，确保使用寿命3年。植物养护周期为一年（保证存活率为9个月，除寒暑假外其余时间如遇植物枯萎马上进行更换）。

十二、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2016年9月19日