湖州师范学院东校区3号公共教学楼周边绿化种植项目

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院东校区3号公共教学楼周边绿化种植项目。

2、采购项目编号: XZ2016-026

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：122354元，大写人民币壹拾贰万贰仟叁佰伍拾肆元整。

5、要求工期：2016年4月15日前完成。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 编号 | 项目名称 | 规格（cm） | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 苗 木（移植/种植） |  |  |  |  |  |  |
|  | 移植 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移植小叶朴 | 胸径20-25 | 株 | 1 |  |  | 从中校区移植 |
| 2 | 移植无患子 | 胸径18-20 | 株 | 2 |  |  | 从中校区移植 |
| 3 | 移植二乔玉兰 | 胸径18-20 | 株 | 2 |  |  | 从中校区移植 |
| 4 | 移植白玉兰 | 胸径18-20 | 株 | 1 |  |  | 从中校区移植 |
| 5 | 移植罗汉松 | 胸径20-25 | 株 | 1 |  |  | 从西校区移植 |
| 6 | 移植山茶 | 冠幅180-200 | 株 | 3 |  |  | 从中校区移植 |
| 7 | 移植金桂 | 胸径12-13、冠幅240-260 | 株 | 4 |  |  | 从中、西校区移植 |
| 8 | 移植垂丝海棠 | 地径6-8、冠幅180-200 | 株 | 3 |  |  | 从中校区移植 |
| 9 | 移植腊梅 | 胸径20-25、冠幅180-200 | 株 | 3 |  |  | 从中校区移植 |
| 10 | 移植红枫 | 地径6-8、冠幅150-180 | 株 | 4 |  |  | 从中校区移植 |
| 11 | 移植鸡爪槭 | 地径6-8、冠幅220-250 | 株 | 2 |  |  | 从中校区移植 |
| 12 | 移植无刺构骨球 | 冠幅150-250 | 株 | 2 |  |  | 从中校区移植 |
|  | 种植 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 苏铁 | 地径6-8、冠幅120-150 | 株 | 5 |  |  |  |
| 14 | 茶梅球 | 冠幅100-120 | 株 | 5 |  |  |  |
| 15 | 红梅 | 地径6-8、冠幅180-200 | 株 | 3 |  |  |  |
| 16 | 早园竹 | 16株/m2 | m2 | 105 |  |  |  |
| 17 | 毛鹃 | 冠幅30-40，25株/m2 | m2 | 40 |  |  |  |
| 18 | 茶梅 | 冠幅30-40，25株/m2 | m2 | 25 |  |  |  |
| 19 | 紫叶小檗 | 冠幅30，49株/m2 | m2 | 30 |  |  |  |
| 20 | 中华长春藤 | 49株/m2 | m2 | 20 |  |  |  |
| 21 | 南天竺 | 冠幅30，36株/m2 | m2 | 12 |  |  |  |
| 22 | 麦冬 |  | m2 | 12 |  |  |  |
| 23 | 三色堇 | 80株/m2 | m2 | 13 |  |  | 一年五季 |
| 24 | 石竹 | 49株/m2 | m2 | 7 |  |  |  |
| 25 | 金盏菊 | 49株/m2 | m2 | 8 |  |  |  |
| 26 | 美女樱 | 49株/m2 | m2 | 10 |  |  |  |
| 27 | 草皮 | 果林草 | m2 | 870 |  |  |  |
| 二 | 种植土 |  | m2 | 300 |  |  |  |
| 三 | 广场现有绿化移栽 | 瓜子黄杨等 | m2 | 200 |  |  |  |
| 四 | 景观照明 |  |  |  |  |  | 暂定价 |
| 五 | 校训石基础 |  |  |  |  |  | 暂定价（转移支付） |
|  | 税金、措施费、管理费等 | 10% | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

8、现场踏勘，联系人：汤兆灿  电话：05722321098

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费、安装费机械费及养护费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)

2、营业执照副本，税务登记证副本、城市园林绿化三级及以上资质复印件、银行开户许可证复印件。

3、提供投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、养护期、养护方案等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2016年4月1日上午09：30。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：王老师

4、联系电话：0572-2322721，13819225255。

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、付款方式

项目验收合格后支付合同工程款的70%，本项目需经工程审计。审计结束后一年付至审定价的90%，验收合格两年后支付剩余10%尾款。

六、养护期

养护期自项目验收合格之日起二年。在养护期内，如有损死进行补种或按当期信息价格赔偿。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签订项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2016年3月25日