湖州师范学院求真学院墙面修补及粉刷项目

招标文件

一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院求真学院墙面修补及粉刷项目。

2．采购项目编号:XZ2017-129。

3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币壹拾玖万玖仟肆佰陆拾柒元整（￥199467）。

5．要求工期：2017年11月29日前完成。

6．报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院求真学院墙面修补及粉刷项目（工程量清单详见附件）。

三、清单编制范围：

湖州师范学院求真学院墙面修补及粉刷清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省安装工程预算定额》（2010）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）、《装饰装修工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

2.人工参照《湖州造价信息》2017年第9期，材料价格参照《湖州造价信息》2017年第9期、《浙江省造价信息》2017年第9期；

3.关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知《建建发[2016]144号》；

4.关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知《浙建站定[2016]23号》；

5.意外伤害保险、工伤保险按湖造价[2010] 14号计取；

6.工程税金按11%计取。

五、相关说明

1.本项目中的建筑垃圾，投标人应充分考虑现场实际情况,结合清单特征在投标报价中自行考虑，工程结算价格不作调整。

2.原建筑内，部分保留的装饰在施工时应采取有效的保护措施，避免遭到破坏，如因在施工过程中遭到破坏必须进行修复，费用不计。

3.其它拆除项目中，由投标单位自行考虑本项目特点，无论清单项目增减，该拆除项目一次性包干，结算时不作调整。

4.本工程为零星修补工程，项目比较分散，投标单位在施工时应按建设单位要求对指定位置进行修补，做好计量工作。施工过程中施工单位不得随意涂刷，虚增工程量。

5．材料说明：乳胶漆：立邦、华润、汇丽、多乐士。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质复印件。（建市﹝2014﹞159号）。

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。

七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2017年11月17日上午10：30。（投标人迟到视为自动弃标）

2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、履约保证金

中标人签订合同前应交纳履约保证金，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院求真学院；开户银行：农业银行湖州经济开发区支行营业部；银行账号：19105101040231896）。项目完工验收合格后，履约保证金14个工作日内无息返还。

十、付款方式

本项目需进行工程审计，待工程验收合格并经工程审计后，校方支付至审计审定价的90%；其余审计审定价的10%作为质保金留存校方账户，自验收合格之日起满一年经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。审计审定价为本工程项目的最终结算价。中标方根据校方每期的支付金额提供正规税务发票。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付(且中标单位转账至第三方审计单位)。

十一、保修期

本项目工程质保期自验收合格之日起按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。

十二、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2017年11月10日