湖州师范学院东校区图书馆1楼大厅及2、3、4、5、6楼间隔工程项目招标文件

一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院东校区图书馆1楼大厅及2、3、4、

5、6楼间隔工程项目。

2．采购项目编号:XZ2016-053。

3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币壹拾贰万伍仟肆佰捌拾元整（￥125480）。

5．要求工期：2016年7月30日前完成。

6．报价方式：工程量清单综合报价方式。

7. 必须进行现场勘查，联系人：宁老师，电话：2321097。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院东校区图书馆1楼大厅及2、3、4、

5、6楼间隔工程项目。（工程量清单祥见附件）

三、清单编制范围：

湖州师范学院东校区图书馆1楼大厅及2、3、4、5、6楼间隔工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1、施工图。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《建设工程工程量计价规范（2013）浙江省补充规定》及现行的有关文件。

3、相关技术资料、技术规范及标准图集。

4、人工材料价格参照《湖州市造价信息》2016年第5期。

5、关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知（建建发[2015]517号）及湖州市文件规定。

6、意外伤害保险、工伤保险按湖造价[2010]14号计取。

7、工程税金按营改增计取。

五、相关说明

1.本项目中的建筑垃圾，投标人应充分考虑现场实际情况,结合清单特征在投标报价中自行考虑，工程结算价格不作调整。

2.原建筑内，部分保留的装饰在施工时应采取有效的保护措施，避免遭到破坏，如因在施工过程中遭到破坏必须进行修复，费用不计。	 3.材料品牌：大门感应装置采用德国多玛(DORMA),型号为多玛ES200E。

4.大门采用红外线感应。

5.铝合金型材颜色与喷涂方式与图书馆原有一致，铝合金型材材质为100系，玻璃均为12mm钢化玻璃。。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1．投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2．营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3．提供投标代表人身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2016年6月24日上午10：00。

2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：王老师，联系电话：0572-2322721，13819225255。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入招标人指定的银行账户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人账户汇至：单位名称：湖州师范学院，开户银行：建行吴兴支行，银行账号：33001649335050002860。

十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审定审计价格为准。项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内校方支付至审计审定价格的100%。验收合格之日起满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十一、保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，中标人应负责免费维修。

十二、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2016年6月17日