湖州师范学院明达楼五楼南侧办公用房改造项目

招标文件

一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院明达楼五楼南侧办公用房改造项

目。

2．采购项目编号:XZ2016-070。

3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币壹拾玖万玖仟贰佰玖拾叁元整（￥199293）。

5．要求工期：2016年7月30日前完成。

6．报价方式：工程量清单综合报价方式。

7. 组织现场踏勘，联系人：汤老师，电话：2321098。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院明达楼五楼南侧办公用房改造项目（工程量清单详见附件）。

三、清单编制范围：

湖州师范学院明达楼五楼南侧办公用房改造项目。

四、工程量清单编制依据

1.《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省安装工程预算定额》（2010）建设工程工程量清单计价规范（GB50584-2013）。

2.人工价格参照《湖州造价信息》2016年第3期，材料价格参照《湖州造价信息》2016年第5期《浙江省造价信息》2016年第5期。

3.浙江省建设工程施工取费费率（浙建站定[2016]23号）。

4.意外伤害保险、工伤保险按湖造价[2010]14号计取。

5.工程税金按11.07%计取。

五、相关说明

1.原建筑内，部分保留的装饰在施工时应采取有效的保护措施，避免遭到破坏，如因在施工过程中遭到破坏必须进行修复，费用不计。

2.本工程施工范围内所有有碍施工进行的残留垃圾、废料等的清运费用由投标人综合考虑。

3.未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价。但应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认。

4.本工程量仅作为招投标使用，不作为最终结算依据，最终结算工程量以实际发生并由业主确认，审计审核无误的工程量为准。

5.其他未尽事宜详见招标文件及其补充文件。

6.本工程暂列金额8000元列入装修工程其它项目费中。

7.项目为改造项目，所用材料材质、品牌、规格、型号、颜色等应与原有房内设施相关材料一致。如原有产品因停产 等特殊原因导致无法购买的，经发包人认可后可采用以下推品牌。

六、 推荐品牌

1.涂料、乳胶漆：三棵树、立邦、多乐士；

2.细木工板、装饰夹板：兔宝宝、千年舟、莫干山 ；

3.地砖：东鹏、冠军、宏宇；

4.灯具：嘉美、鸿雁、雷士；

5.开关插座：鸿雁、德力西、正泰；

6.电线电缆：虎牌中策、鸿雁、元通。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1．投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2．营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3．提供投标代表人身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）授权委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

5.提供装修装饰工程专业承包三级及以上资质证书原件、副本或公证件。

七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2016年6月24日上午09：30。

2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：王老师，联系电话：0572-2322721，13819225255。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入招标人指定的银行账户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人账户汇至：单位名称：湖州师范学院，开户银行：建行吴兴支行，银行账号：33001649335050002860。

十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内校方支付至审计审定价格的100%。验收合格之日起满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十一、保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，中标人应负责免费维修。

十二、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2016年6月17日