湖州师范学院

东校区二环东路中间隔离带改造项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院东校区二环东路中间隔离带改造项目。

2、采购项目编号:cg2014-317。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：75000元，大写人民币柒万伍仟元整。

5、要求工期：2015年2月15日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量清单：

| 工 程 名 称 |  | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绿化移植 | 1．樱花 | 40 | 棵 |  |  |
|  | 2．红花继木球 | 1 | 棵 |  |  |
|  | 3. 紫薇 | 1 | 棵 |  |  |
|  | 4. 其他 | 12 | 棵 |  |  |
|  | 5. 小竹 | 24 | ㎡ |  |  |
|  | 6. 红叶石楠 | 40 | ㎡ |  |  |
|  | 7. 红花继木 | 10 | ㎡ |  |  |
|  | 8. 铺种马尼拉草坪 | 180 | ㎡ |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 二、石头吊装移位 | 1. 大石头 | 5 | 块 |  |  |
|  | 2. 小石头 | 3 | 块 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、平侧石拆除及安砌 | 1. 开挖侧石 | 97.2 | m |  |  |
|  | 2. 开挖平石 | 65 | m |  |  |
|  | 3. 安砌侧石包括圆弧（利用原有侧石） | 24.5 | m |  |  |
|  | 4. 安砌平石包括圆弧（利用原有平石） | 25 | m |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 四、道路工程 | 1. 路床开挖、外运及整形辗压 | 147.6 | m³ |  |  |
|  | 2. 50cm厚塘渣分层夯实 | 147.6 | m³ |  |  |
|  | 3. 15cm c20商品混凝土 | 168 | ㎡ |  |  |
|  | 4. 乳化沥青（pc-2） | 168 | ㎡ |  |  |
|  | 5. 6cm中粒式沥青砼（AC-20c）、机械摊铺（采用进口沥青） | 168 | ㎡ |  |  |
|  | 6. 乳化沥青（pc-3） | 176 | ㎡ |  |  |
|  | 7. 4cm细粒式沥青砼（AC-10）机械摊铺（采用进口沥青）报价时考虑与原路面衔接处理 | 176 | ㎡ |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |
| 五、安全护栏 | 按照二环东路中间隔离带的白色护栏款式标准制作及固定安装（有圆弧） | 19 | m |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 税金、规费、措施费等（10%） |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

8、现场踏勘：12月22日下午2：00统一踏勘，联系人：冯老师，2321145

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、施工措施费、文明安全措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年12月23日16：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：薛老师

4、联系电话：0572-2322188

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，最低价确定为中标人。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格付至中标价的75%；且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：审计完成，工程验收合格满一年付清审定价。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。合同签订前施工单位支付10%的履约保证金。

湖州师范学院采购管理中心

2014年12月16日