湖州师范学院印刷厂西校区临时厂房拆除项目

竞争性谈判文件

一、采购项目内容清单及要求

1.项目名称：湖州师范学院印刷厂西校区临时厂房拆除项目

2.项目编号：XZ2017-109

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.招标内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 残值底价（元） | 报价（元，不低于残值底价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州师范学院印刷厂西校区临时厂房拆除项目 | 湖州师范学院印刷厂西校区临时厂房拆除及外运（包含厕所、传达室；不含地基、配电房）。房屋结构为活动板式房，建筑面积约800平方米，上下两层。厂房内电气设备设施、空调、电灯、风扇等由采购方于施工前自行拆除。拆除设施全部由中标人外运至校外依法依规自行处理，厂房拆除物品只能作废旧物品处理，不能用于重新搭建使用，因重新搭建等行为造成的各种损失、事故由中标人负责全部责任，采购人概不负责。 | 人民币2000元 |  | 最终拆除范围如有变化，以现场踏勘双方确认为准。 |

注：本项目全部拆除费用由中标人自行负责，采购方认可范围内的拆除物品归中标人所有，并由其依法依规自行处理。中标人施工前应与采购人签订合同、交纳中标残值货款和履约保证金，并与采购人双方现场踏勘确认拆除范围后方可施工。

6.现场踏勘时间：2017年10月17日16:00，联系人：丁老师，电话：0572-2322721。

7.总体要求

（1）2017年10月底前完成拆除外运并清理场地完毕；

（2）安全作业，拆除过程中注意施工人员及过往人员的安全，做好防护措施，由拆除等施工行为引起的各类损失、事故由中标人负责全部责任，采购人概不负责；

（3）严格按照国家法规与标准、地方法规与标准的规定进行施工，施工人员应具有相应的资质；

（4）拆除设施全部由中标人外运至校外依法依规自行处理，厂房拆除物品只能作废旧物品处理，不能用于重新搭建使用，因重新搭建等行为造成的各种损失、事故由中标人负责全部责任，采购人概不负责。

二、投标人资质要求及投标文件要求

投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费等全部费用。投标报价低于残值底价为无效标。报价以人民币计，并以大写为准) ；

2.有效期内的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或 “五证合一”营业执照副本复印件；

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质证书复印件（如营业执照经营范围包含房屋拆迁内容，不需提供）；

4.有效期内的安全生产许可证副本复印件；

5.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

6.项目施工方案及人员安排；

7.安全生产承诺书。

8.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作无效标处理）。

三、投标文件递交、开标时间：2017年10月18日上午9:00（投标人迟到视为自动弃标）。

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：杜老师  电话：0572-2321093。

四、中标办法

在投标人满足采购人采购要求前提下，以投标人现场二次报价最高者确定为拟中标单位。

五、履约保证金

中标人应在合同签订前向采购人交纳履约保证金人民币肆万元整。履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入采购人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金在14个工作日内无息返还。

六、合同授予

招标结束后，采购人在湖州师范学院采购管理中心网站公示招标结果3个工作日，如没有异议，中标单位按照成交金额交款至湖州师范学院账户，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

七、付款方式：

合同签订前，中标单位按照成交金额交款至湖州师范学院账户。

湖州师范学院采购管理中心

2017年10月10日