湖州师范学院求真学院学生宿舍配电线路改造及智能电表

安装工程监理服务机构项目竞争性谈判文件

一、项目名称、工作范围及报价要求：

1.项目名称：湖州师范学院求真学院学生宿舍配电线路改造及智能电表安装工程监理服务机构项目。

2.监理工作范围：湖州师范学院求真学院学生宿舍配电线路改造及智能电表安装工程（中标价格500万元）。监理服务机构工作的主要内容：全过程监督施工单位具体施工，要求对原已建线路尽可能的利用，并完成合同约定施工内容。

3.资格要求：具备独立法人资格，且应具备建设部颁发的与本工程项目相应的监理资格等级证书。项目监理服务机构要求说明（详见附件）

4.报价要求：本项目监理费用预算9.5万元。

二、投标文件组成、开标时间：

1.投标文件包括：（一式二份）

（1）投标报价清单(投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

（2）营业执照副本复印件；

（3）税务登记证副本复印件；

（4）投标代表法人委托书、投标代表及法人身份证复印件；

（5）其他材料：

a投标人基本情况表；

b投标人拟派出的项目负责人资格一览表；

c拟参加工程监理专职人员表（技术人员执业（专业）资格证书、技术职称证书复印件）；

d工程监理工作实施方案（具有符合性、合理性、可操作性、内控制度、风险措施）；

e工程监理服务承诺书。

2.开标时间：2014年3月13日下午3：30 ；开标地点：东校区2号行政楼408会议室，联系电话：0572－2322188，联系人：薛老师 （湖州师范学院东校区2号行政楼407室）

三、中标办法：

根据报价（第二次报价）、结合投标方案等确定一家中标单位。

湖州师范学院采购管理中心

二○一四年二月二十七日

附件：

湖州师范学院求真学院学生宿舍配电线路改造及智能电表

安装工程监理服务机构项目招标要求说明

一、监理工作内容

湖州师范学院求真学院学生宿舍配电线路改造及智能电表安装工程监理服务，工程中标价格500万元，全过程监督施工单位具体施工，要求对原已建线路尽可能的利用，并完成合同约定施工内容。。

二、专业人员要求

监理单位必须认真填写组织机构框架图，针对本工程项目制定监理规

划和监理实施细则，明确各级职责范围，并作为投标文件的组成部分。

各类监理人员应符合以下资质要求：

（1）总监理工程师应为房屋建筑专业的国家注册监理工程师

（2）质量控制、进度控制、造价控制、合同与信息管理等专业监理工程师，应具有工程师以上技术职称及专业监理工程师证书，并应具有从事类似工程的监理经历。

（3）监理员应具有初级（含初级）以上技术职称，并已获得监理员证书，并应具有从事类似工程的监理经历，从事监理工作年限2年（含2年）以上。

（4）项目监理机构的监理人员均应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要，能胜任相应的工作并常驻现场。

（5）监理人员配额：总监理工程师1名，专业监理工程师中安装专业不少于1名，监理员不少于2名，总监必须到位不得设置总监代表。

（6）总监必须常驻工地，若有特殊原因而不能到工地的，必须向委托人提出申请，经批准后方可休息，总监到位率必须占月施工天数的85％以上。总监到位率未达到月施工天数的85％的按（月施工天数×85％－实际到位天数）×1000元/天在监理酬金中扣罚，总监未经建设单位批准擅自休息的按1000元/天在监理酬金中扣罚，施工工期延期，上述办法同样执行。

除了公司有强大的团队外，中标人必须每天派2人在现场。

三、费用标准

1、费用总额包干。投标时直接确定费用标准包干，无论投资额是增还是减，不再重新计算费用。

2、费用支付方式：项目完工支付90%；项目资料交接完毕，支付10%。

四、驻地监理办公设施、设备

监理单位应自行负责办公及生活场所的建设，其生活、办公用房及必需的办公（含电脑）、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、实验仪器均由监理单位自备，其费用计入监理服务费报价中。

五、监理服务期

自签订监理服务合同之日起，至竣工验收通过之日止，为监理服务期。本工程缺陷责任期为12个月。