湖州师范学院31号教学楼10、11楼改造工程

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院31号教学楼10、11楼改造工程。

2、采购项目编号:XZ2015-027。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：81211.8元，大写人民币捌万壹仟贰佰壹拾壹点捌元整。

5、要求工期：2015年6月30日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单，见附件。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年6月3日上午10：00。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321093

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年5月27日

附件：工程量（报价）清单

| 序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1001室 |  |  |  |  |
| 2 |  | 凿除原地砖、水泥砂浆层 | ㎡ | 15.000 |  |  |
| 3 |  | 新贴地砖600*600 | ㎡ | 15.000 |  |  |
| 4 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 56.000 |  |  |
| 5 |  | 硅钙板吊顶 | ㎡ | 6.000 |  |  |
| 6 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | 米 | 3.000 |  |  |
| 7 |  | 管内穿照明线 BV4mm2 | 米 | 125.000 |  |  |
| 8 |  | pvc25明管安装 | 米 | 25.000 |  |  |
| 9 |  | 凿除垃圾清理 外运 | 项 | 1.000 |  |  |
| 10 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 11 |  | 1002室 |  |  |  |  |
| 12 |  | 凿除原地砖、水泥砂浆层 | ㎡ | 20.000 |  |  |
| 13 |  | 新贴地砖600*600 | ㎡ | 20.000 |  |  |
| 14 |  | 硅钙板吊顶 | ㎡ | 2.000 |  |  |
| 15 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 56.000 |  |  |
| 16 |  | 凿除垃圾清理 外运 | 项 | 1.000 |  |  |
| 17 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 18 |  | 1003室 |  |  |  |  |
| 19 |  | 拆除原老电源线 | 项 | 1.000 |  |  |
| 20 |  | 拆除讲台 | 项 | 1.000 |  |  |
| 21 |  | 凿除原地砖、水泥砂浆层 | ㎡ | 20.000 |  |  |
| 22 |  | 新贴地砖600*600 | ㎡ | 20.000 |  |  |
| 23 |  | 硅钙板吊顶 | ㎡ | 5.000 |  |  |
| 24 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 75.000 |  |  |
| 25 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | 米 | 3.000 |  |  |
| 26 |  | 管内穿照明线 BV4mm2 | 米 | 100.000 |  |  |
| 27 |  | pvc25明管安装 | 米 | 18.000 |  |  |
| 28 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 29 |  | 垃圾清理 外运 | 项 | 1.000 |  |  |
| 30 |  | 1004室 |  |  |  |  |
| 31 |  | 拆除原老电源线 | 项 | 1.000 |  |  |
| 32 |  | 凿除原地砖、水泥砂浆层 | ㎡ | 5.000 |  |  |
| 33 |  | 新贴地砖600*600 | ㎡ | 5.000 |  |  |
| 34 |  | 硅钙板吊顶 | ㎡ | 4.000 |  |  |
| 35 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 75.000 |  |  |
| 36 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 37 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | 米 | 3.000 |  |  |
| 38 |  | 管内穿照明线 BV4mm2 | 米 | 75.000 |  |  |
| 39 |  | pvc25明管安装 | 米 | 13.000 |  |  |
| 40 |  | 凿除垃圾清理 外运 | 项 | 1.000 |  |  |
| 41 |  | 1005室 |  |  |  |  |
| 42 |  | 拆除原老电源线 | 项 | 1.000 |  |  |
| 43 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 68.000 |  |  |
| 44 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | 米 | 3.000 |  |  |
| 45 |  | 管内穿照明线 BV4mm2 | 米 | 75.000 |  |  |
| 46 |  | pvc25明管安装 | 米 | 13.000 |  |  |
| 47 |  | 硅钙板吊顶 | ㎡ | 5.000 |  |  |
| 48 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 49 |  | 隔墙（半砖墙） | ㎡ | 5.920 |  |  |
| 50 |  | 水泥砂浆墙面粉刷 | ㎡ | 11.840 |  |  |
| 51 |  | 铝合金玻璃隔断（透明5㎜玻璃 | ㎡ | 15.240 |  |  |
| 52 |  | 铝合金单开门（带锁 2.86*1） | 平方 | 2.860 |  |  |
| 53 |  | PPR20水管安装 | 米 | 35.000 |  |  |
| 54 |  | PVC50下水管安装 | 米 | 15.000 |  |  |
| 55 |  | 管内穿照明线 BV2.5mm2 | 米 | 70.000 |  |  |
| 56 |  | PVC25线管明装 | 米 | 23.000 |  |  |
| 57 |  | 打孔 | 只 | 4.000 |  |  |
| 58 |  | 1006室 |  |  |  |  |
| 59 |  | 凿除原地砖、水泥砂浆层 | ㎡ | 25.000 |  |  |
| 60 |  | 新贴地砖600*600 | ㎡ | 25.000 |  |  |
| 61 |  | 12公分地砖加工踢脚线 | 米 | 3.000 |  |  |
| 62 |  | 硅钙板吊顶 | ㎡ | 5.000 |  |  |
| 63 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 64 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 98.000 |  |  |
| 65 |  | 凿除垃圾清理 外运 | 项 | 1.000 |  |  |
| 66 |  | 1007室 |  |  |  |  |
| 67 |  | 凿除原地砖、水泥砂浆层 | ㎡ | 5.000 |  |  |
| 68 |  | 新贴地砖600*600 | ㎡ | 5.000 |  |  |
| 69 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 60.000 |  |  |
| 70 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 71 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | 米 | 3.000 |  |  |
| 72 |  | 管内穿照明线 BV4mm2 | 米 | 100.000 |  |  |
| 73 |  | pvc25明管安装 | 米 | 17.000 |  |  |
| 74 |  | 凿除垃圾清理 外运 | 项 | 1.000 |  |  |
| 75 |  | 走廊 |  |  |  |  |
| 76 |  | 凿除原地砖、水泥砂浆层 | ㎡ | 3.000 |  |  |
| 77 |  | 新贴地砖600*600 | ㎡ | 3.000 |  |  |
| 78 |  | 12公分地砖加工踢脚线 | 米 | 5.000 |  |  |
| 79 |  | 硅钙板吊顶 | ㎡ | 15.000 |  |  |
| 80 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 190.000 |  |  |
| 81 |  | 整体垃圾清理 | 项 | 1.000 |  |  |
| 82 |  | 整体卫生保洁 | ㎡ | 500.000 |  |  |
| 83 |  | 1101 |  |  |  |  |
| 84 |  | 12公分地砖加工踢脚线 | 米 | 3.000 |  |  |
| 85 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 65.000 |  |  |
| 86 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 87 |  | 1102 |  |  |  |  |
| 88 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 67.000 |  |  |
| 89 |  | 硅钙板吊顶 | ㎡ | 6.000 |  |  |
| 90 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 91 |  | 1103 |  |  |  |  |
| 92 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 65.000 |  |  |
| 93 |  | 更换格栅灯灯管 | 项 | 1.000 |  |  |
| 94 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 95 |  | 1104 |  |  |  |  |
| 96 |  | 12公分地砖加工踢脚线 | 米 | 3.000 |  |  |
| 97 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 59.000 |  |  |
| 98 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 99 |  | 1105 |  |  |  |  |
| 100 |  | 凿除原地砖、水泥砂浆层 | ㎡ | 10.000 |  |  |
| 101 |  | 新贴地砖600*600 | ㎡ | 10.000 |  |  |
| 102 |  | 12公分地砖加工踢脚线 | 米 | 8.000 |  |  |
| 103 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 38.000 |  |  |
| 104 |  | 凿除垃圾清理 | 项 | 1.000 |  |  |
| 105 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 106 |  | 1106 |  |  |  |  |
| 107 |  | 凿除原地砖、水泥砂浆层 | ㎡ | 15.000 |  |  |
| 108 |  | 新贴地砖600*600 | ㎡ | 15.000 |  |  |
| 109 |  | 12公分地砖加工踢脚线 | 米 | 4.000 |  |  |
| 110 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 59.000 |  |  |
| 111 |  | 凿除垃圾清理 | 项 | 1.000 |  |  |
| 112 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 113 |  | 1107 |  |  |  |  |
| 114 |  | 12公分地砖加工踢脚线 | 米 | 2.000 |  |  |
| 115 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 65.000 |  |  |
| 116 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 117 |  | 1108 |  |  |  |  |
| 118 |  | 凿除原地砖、水泥砂浆层 | ㎡ | 5.000 |  |  |
| 119 |  | 新贴地砖600*600 | ㎡ | 5.000 |  |  |
| 120 |  | 12公分地砖加工踢脚线 | 米 | 3.000 |  |  |
| 121 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 64.000 |  |  |
| 122 |  | 凿除垃圾清理 | 项 | 1.000 |  |  |
| 123 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 124 |  | 1109 |  |  |  |  |
| 125 |  | 凿除原地砖、水泥砂浆层 | ㎡ | 3.000 |  |  |
| 126 |  | 新贴地砖600*600 | ㎡ | 3.000 |  |  |
| 127 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 65.000 |  |  |
| 128 |  | 硅钙板吊顶 | ㎡ | 6.000 |  |  |
| 129 |  | 凿除垃圾清理 | 项 | 1.000 |  |  |
| 130 |  | 大门换锁芯 | 把 | 1.000 |  |  |
| 131 |  | 走廊 |  |  |  |  |
| 132 |  | 凿除原地砖、水泥砂浆层 | ㎡ | 5.000 |  |  |
| 133 |  | 新贴地砖600*600 | ㎡ | 5.000 |  |  |
| 134 |  | 喷刷乳胶漆三遍（含批腻子） | ㎡ | 189.000 |  |  |
| 135 |  | 12公分地砖加工踢脚线 | 米 | 4.000 |  |  |
| 136 |  | 硅钙板吊顶 | ㎡ | 25.000 |  |  |
| 137 |  | 凿除垃圾清理 | 项 | 1.000 |  |  |
| 138 |  | 整体垃圾清理 | 项 | 1.000 |  |  |
| 139 |  | 整体垃圾清理 | ㎡ | 500.000 |  |  |
| 140 |  | 小计 |  |  |  |  |
| 141 |  | 税金 规费 措施费等 | 项 | 10% |  |  |
| 142 |  | 合计 |  |  |  |  |